|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo general del programa ambiental institucional** | Promover y consolidar el establecimiento de sistemas institucionales de manejo ambiental para el uso, ahorro y manejo adecuado de los recursos que utiliza el Instituto |
| **Programa y responsable (s)** | **Ahorro de energía:** Ing. Fernando López Salas jefe del depto. de Mantenimiento y Equipo |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo específico** | **Disminuir el consumo de energía eléctrica en las instalaciones del instituto mediante el establecimiento de medidas institucionales que fomenten el consumo eficiente de la energía.** | | | | |
| **Objetivo** | **Acciones** | **Recursos** | **Responsable** | **Tiempo de Ejecución** | **Evidencia** |
| Reducir el uso o consumo de la energía eléctrica en la institución | Concientizar a la comunidad tecnológica del Instituto Tecnológico de Culiacán sobre el uso eficiente y ahorro de energía eléctrica, a través de trípticos, panfletos o carteles. | trípticos, panfletos o carteles | Lic. Francisca Piña Zazueta/Jefes de Departamento | Marzo y octubre de 2017 | Fotos, banners, trípticos, carteles |
| Reemplazar equipos de aire acondicionado de alto consumo por tipo mini Split, en los laboratorios y aulas de la institución. | 20 equipos | Ing. Fernando López Salas Jefe del Departamento de Mantenimiento de Equipo | Febrero a diciembre de 2017 | Orden de compra, inventario de activo fijo, fotos |
| Reemplazar luminarias de tipo fluorescente a luminarias ahorradoras de tecnología LED | 50 luminarias | Ing. Fernando López Salas Jefe del Departamento de Mantenimiento de Equipo | Febrero a diciembre de 2017 | Orden de compra y factura, fotos |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Fernando López Salas**

Jefe del departamento de Matantenimiento y Equipo