|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo general del programa Ambiental institucional** | Promover y consolidar el establecimiento de sistemas institucionales de manejo ambiental para el uso, ahorro y manejo adecuado de los recursos que utiliza el Instituto |
| **Programa y responsable (s)** | **Ahorro de energía:** Ing. Ernesto Alfonso Peralta Peñuñuri, Jefe del depto. de Mantenimiento y Equipo |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo específico** | **Disminuir el consumo de energía eléctrica en las instalaciones del instituto mediante el establecimiento de medidas que fomenten el consumo eficiente de la energía.** | | | | |
| **Objetivo** | **Acciones** | **Recursos** | **Responsable** | **Tiempo de Ejecución** | **Evidencia** |
| Reducir el consumo de la energía eléctrica en la institución | Sensibilizar a la comunidad tecnológica del Instituto Tecnológico de Culiacán sobre el uso eficiente y ahorro de energía eléctrica, a través de redes sociales, panfletos o carteles. | Redes sociales, panfletos o carteles | Lic. Francisca Piña Zazueta/Jefa de Departamento de comunicación y difusión | Marzo y octubre de 2019 | Fotos, banners, redes sociales, carteles, pláticas. |
| Reemplazar equipos de aire acondicionado de alto consumo por tipo mini Split, en los laboratorios y aulas de la institución. | 20 equipos | Ing. Ernesto Alfonso Peralta Peñuñuri / Jefe del Departamento de Mantenimiento de Equipo | Febrero a diciembre de 2019 | Orden de compra, fotos y formato diagnóstico anual de infraestructura, equipos y vehículos |
| Reemplazar luminarias de tipo fluorescente a luminarias ahorradoras de tecnología LED | 80 luminarias | Ing. Ernesto Alfonso Peralta Peñuñuri / Jefe del Departamento de Mantenimiento de Equipo | Febrero a diciembre de 2019 | Orden de compra, facturas, y fotos |
|  | Diseñar e implementar programa de control de apagado de equipos de aires acondicionado | Programa | Ing. Ernesto Alfonso Peralta Peñuñuri / Jefe del Departamento de Mantenimiento de Equipo  Todos los (as) jefes(as) de departamento | Febrero a diciembre de 2019 | Programa de control apagado de aire acondicionado |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Ernesto Alfonso Peralta Peñuñuri**

Jefe del departamento de Matantenimiento y Equipo